CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA

Modelo combinado — estrutura contratual + detalhamento técnico de escopo

# 1. DAS PARTES

CONTRATANTE: [Nome Completo], [Nacionalidade], [Estado Civil], [Profissão], portador do RG nº [0000000], inscrito no CPF sob o nº [000.000.000-00], residente e domiciliado na [Rua, Número, Bairro, Cidade/UF, CEP].

CONTRATADO: [Nome Completo do Arquiteto ou Razão Social da Empresa], portador do RG nº [0000000], inscrito no CPF/CNPJ sob o nº [000.000.000-00], registro profissional no CAU/[UF] sob o nº [A00000-0], com endereço profissional na [Rua, Número, Bairro, Cidade/UF, CEP].

# 2. DO OBJETO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de arquitetura para o(s) imóvel(is) localizado(s) em [Endereço completo da obra/reforma], com área aproximada de [X] m² cada, compreendendo as seguintes etapas:

- Estudo Preliminar (quando aplicável);

- Anteprojeto (AP);

- Projeto Executivo (PE);

- Acompanhamento de obra (conforme item 6, mediante negociação em separado, se não incluso);

- [Inserir outros serviços, como detalhamento de interiores, marcenaria ou compatibilização].)

# 3. DAS ETAPAS DE TRABALHO E ENTREGÁVEIS

Detalhamento do que compõe cada etapa — evita divergência de expectativa sobre o que está incluso.

Cláusula 2ª. Anteprojeto (AP): etapa destinada à produção de material gráfico para total entendimento do projeto, compreendendo:

- Planta de layout;

- Elevações necessárias para entendimento do projeto;

- Caderno de especificação de acabamentos.

Cláusula 3ª. Projeto Executivo (PE): etapa destinada à representação final das informações técnicas do projeto para execução em obra, compreendendo:

- Planta de layout;

- Planta de demolir e construir;

- Planta de acabamentos;

- Planta de pontos elétricos e pontos hidráulicos;

- Planta de forro e iluminação;

- Planta de piso;

- Detalhamento de marcenaria (quando aplicável);

- Demais detalhamentos necessários à execução do projeto.

Cláusula 4ª. A relação de entregáveis acima poderá ser ajustada por acordo entre as partes, mediante confirmação por escrito, sem prejuízo dos prazos e valores pactuados, salvo se a alteração ampliar o escopo, hipótese em que se aplica a Cláusula 8ª.

# 4. DOS PRAZOS DE ENTREGA

Cláusula 5ª. O CONTRATADO compromete-se a cumprir os seguintes prazos para entrega dos projetos, contados a partir do fornecimento de todos os dados necessários pelo CONTRATANTE:

- Estudo Preliminar: até [X] dias úteis;

- Anteprojeto: até [X] dias úteis após a aprovação formal do Estudo Preliminar (ou da assinatura deste contrato, quando não houver Estudo Preliminar);

- Projeto Executivo: até [X] dias úteis após a aprovação formal do Anteprojeto.

Cláusula 6ª. Os prazos acima serão suspensos caso o CONTRATANTE solicite modificações que alterem etapas já aprovadas, ou atrase a entrega de documentos, decisões ou definições de sua responsabilidade.

# 5. DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÕES

Cláusula 7ª. Os documentos resultantes de cada etapa serão entregues ao CONTRATANTE por e-mail ou meio digital equivalente, em arquivo de leitura (não editável). Versões editáveis poderão ser fornecidas mediante acordo específico entre as partes.

Cláusula 8ª. Estão inclusas neste contrato até [X] rodadas de revisão por etapa de projeto, dentro do escopo originalmente pactuado. Esgotado esse limite, cada nova rodada de revisão solicitada pelo CONTRATANTE — ainda que dentro da mesma etapa — será cobrada à parte, no valor de R$ [000,00] por rodada adicional (ou à razão de R$ [000,00] por hora técnica), a ser previamente orçado e formalmente aprovado pelo CONTRATANTE antes do início dos trabalhos. O mesmo se aplica a alterações solicitadas após a aprovação formal de uma etapa, ou que ampliem o escopo inicialmente definido.

Cláusula 9ª. O CONTRATANTE deverá formalizar a aprovação (ou solicitar ajustes a) cada etapa, por escrito, em até [X] dias úteis após a entrega pelo CONTRATADO. Decorrido esse prazo sem manifestação, considerar-se-á a etapa tacitamente aprovada, autorizando o início da etapa seguinte.

# 6. DO ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Item opcional — inclua se o serviço fizer parte do escopo contratado; caso contrário, mantenha como observação de exclusão, como no rodapé desta seção.

Cláusula 10ª. O serviço de acompanhamento técnico, quando contratado, limita-se à verificação da fidelidade da execução da obra em relação aos projetos aprovados, compreendendo:

- Realização de até [X] visitas presenciais à obra, com duração máxima de [X] horas cada, agendadas com antecedência mínima de [X] horas;

- Orientação técnica ao mestre de obras ou construtor contratado pelo CONTRATANTE;

- Auxílio na escolha de materiais de acabamento em até [X] visitas a lojas especializadas.

Cláusula 11ª. O CONTRATADO não se responsabiliza pela contratação de mão de obra, gestão financeira, compra de materiais, cumprimento de cronograma dos construtores, segurança do trabalho (EPIs), nem por falhas técnicas de execução causadas por terceiros ou por fornecedores não indicados pelo CONTRATADO.

Cláusula 12ª. Visitas extras solicitadas pelo CONTRATANTE, ou o acompanhamento de obra quando não incluído no escopo original, serão cobrados à parte, no valor de R$ [000,00] por hora técnica.

# 7. DOS SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Cláusula 13ª. Não estão inclusos neste contrato quaisquer serviços não expressamente previstos nas Cláusulas 1ª a 4ª, incluindo — mas não se limitando a — projetos complementares (estrutural, elétrico, hidráulico, ar-condicionado), aprovações em prefeitura ou concessionárias, e memorial descritivo para fins de financiamento. Tais serviços poderão ser objeto de nova negociação formal entre as partes.

# 8. DOS VALORES E DA FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 14ª. Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ [0.000,00] ([Valor por extenso]), distribuído no seguinte cronograma financeiro:

- Sinal: R$ [000,00] no ato da assinatura deste contrato; (normalmente de 20% a 30% do valor total e o restante dividido entre as etapas)

- Entrega do Anteprojeto: R$ [000,00];

- Entrega do Projeto Executivo: R$ [000,00];

- Acompanhamento de obra (se contratado): R$ [000,00], divididos em [X] parcelas mensais durante o período estimado da obra.

Cláusula 15ª. O atraso no pagamento das parcelas implicará multa moratória de [2%] sobre o valor da parcela em atraso, acrescida de juros de [1%] ao mês.

Cláusula 16ª. Não estão inclusos no valor acima os impostos e retenções referentes à emissão de R.P.A. (Recibo de Pagamento a Autônomo) ou nota fiscal, tampouco taxas e emolumentos de Cartório, Prefeitura ou concessionárias, que correrão por conta do CONTRATANTE, salvo disposição em contrário.

# 9. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DO RRT

Cláusula 17ª. Os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre os projetos pertencem exclusivamente ao CONTRATADO. O CONTRATANTE possui o direito de utilizar o projeto exclusivamente para a finalidade prevista neste contrato, vedada a reprodução ou reutilização em outros imóveis sem autorização expressa.

Cláusula 18ª. Fica desde já autorizado ao CONTRATADO o uso de imagens, plantas, renders e demais materiais produzidos no âmbito deste projeto para fins de divulgação de seu portfólio profissional — incluindo site, redes sociais e materiais de marketing —, resguardado o sigilo de dados pessoais e sensíveis do CONTRATANTE (tais como endereço completo e informações financeiras), salvo manifestação em contrário, por escrito, do CONTRATANTE.

Cláusula 19ª. É de responsabilidade do CONTRATADO a emissão do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica (RRT de Projeto e, quando aplicável, RRT de Execução/Acompanhamento) junto ao CAU/[UF], já inclusos no valor previsto na Cláusula 14ª, salvo disposição em contrário.

Cláusula 20ª. É vedada a reprodução, replicação ou reutilização, total ou parcial, do projeto em outro(s) imóvel(is), unidade(s) ou empreendimento(s) — inclusive em lojas, filiais ou franquias do CONTRATANTE —, bem como sua alteração, adaptação, complementação ou execução por terceiros não autorizados, incluindo outro profissional de arquitetura, sem prévia autorização expressa e por escrito do CONTRATADO. O descumprimento desta cláusula sujeita o infrator às sanções civis e criminais previstas na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) e na Lei nº 12.378/2010, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.

# 10. DA RESCISÃO E MULTAS

Cláusula 21ª. A parte que der causa à rescisão deste contrato — seja o CONTRATANTE, seja o CONTRATADO — sujeitar-se-á, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, a:

- a) multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total da prestação de serviços previsto na Cláusula 14ª, multa esta que as partes, de comum acordo, declaram não possuir caráter compensatório, nos termos do parágrafo único do artigo 416 do Código Civil — podendo, portanto, a parte inocente pleitear indenização suplementar caso comprove prejuízo superior a esse valor; e, cumulativamente,

- b) ao pagamento/reembolso, à parte inocente, dos valores correspondentes aos serviços já executados e ainda não quitados até a data da rescisão.

Parágrafo único. Para os fins desta cláusula, considera-se causadora da rescisão a parte que descumprir obrigação essencial deste contrato, incluindo — no caso do CONTRATANTE — o atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a [X] dias corridos após notificação formal, e — no caso do CONTRATADO — o atraso injustificado na entrega de qualquer etapa por prazo superior a [X] dias úteis após notificação formal, ressalvadas as hipóteses de suspensão de prazo previstas na Cláusula 6ª.

Cláusula 22ª. Caso a obra seja paralisada por mais de [X] dias por motivos alheios ao CONTRATADO, este contrato poderá ser suspenso ou rescindido, aplicando-se as compensações financeiras devidas pelos serviços prestados até a data da paralisação.

# 11. DO FORO

Cláusula 23ª. Para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de [Nome da Cidade - UF], com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

[Cidade - UF], [Dia] de [Mês] de [Ano].

_______________________________________

CONTRATANTE

_______________________________________

CONTRATADO (Arquiteto e Urbanista)